ПАО «ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ»

Паспорт инвестиционного проекта

ПАО «Волгоградэнергосбыт»

НА 2025-2027

«План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам»

г. Волгоград
2024

| Наименование инвестиционного проекта | Приобретение автомобилей; Приобретение зданий; Приобретение сетевых коммутаторов |
| --- | --- |
| Идентификатор инвестиционного проекта | О_ВЭС_01; О_ВЭС_02; О_ВЭС_03. |
| Цель проекта | О_ВЭС_01 - модернизация серверного оборудования; О_ВЭС_02 - замена арендуемых офисных помещений; О_ВЭС_03 - обновление изношенного автотранспорта; Мероприятия инвестиционного проекта будут реализованы в 2025-2027 годах |
| Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Данный инвестиционный проект выполняется по замене старых изношенных автомобилей; Срок реализации –3 года. Общая стоимость инвестиционного проекта на 2025 – 2027 гг. составляет 81,11 млн. рублей с НДС (71,06 млн. рублей без НДС). |
| Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств по кварталам, с указанием для уже реализуемых инвестиционных проектов отчетных данных за предыдущий и текущий годы | Данная информация представлена в формах в соответствии с Приказом Минэнерго России № 728 от 28 июля 2016 г. «Об утверждении форм раскрытия субъектами оперативно – диспетчерского управления в электроэнергетике информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу), правил заполнения указанных форм и требований к их форматам раскрытия». |
| Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Проект инвестиционной программы реализуется в 2025 – 2027 гг. |
| Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики | Изменений предельно допустимых значений технологических параметров функционирования ЕЭС России не произойдёт |
| Информация о программе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на период реализации инвестиционной программы | Программа научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ на период реализации проекта ИПР не запланирована |

Пояснительная записка к среднесрочной инвестиционной программе

ПАО «Волгоградэнергосбыт» на период 2025 - 2027 гг.

1. Общие сведения об обществе

Публичное акционерное общество «Волгоградэнергосбыт» зарегистрировано 1 января 2005 г. Решение о выделении энергосбытовой службы из структуры ОАО «Волгоградэнерго» в самостоятельный хозяйствующий субъект было принято на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Волгоградэнерго» (протокол от № 2/04 от 05.07.2004 г.).

В порядке, предусмотренном подп. 2 п. 36 «Правил функционирования розничных рынков в переходный период реформирования электроэнергетики», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 года № 530, ПАО «Волгоградэнергосбыт» получило статус гарантирующего поставщика электрической энергии. Постановлением Управления по региональным тарифам администрации Волгоградской области № 15/2 от 12 октября 2006 года границы зоны деятельности гарантирующего поставщика ПАО «Волгоградэнергосбыт» определены как административные границы Волгоградской области за исключением зон, соответствующих зонам деятельности других гарантирующих поставщиков на территории Волгоградской области, определенных настоящим постановлением.

Основным видом деятельности ПАО «Волгоградэнергосбыт» является оптовая покупка и реализация электрической энергии на розничном рынке промышленным и прочим потребителям, в том числе, социально-значимым организациям и населению на территории Волгоградской области на основе договоров энергоснабжения (купли - продажи электрической энергии).

ПАО «Волгоградэнергосбыт» является крупнейшим гарантирующим поставщиком на территории Волгоградской области. В данный момент на обслуживании ПАО «Волгоградэнергосбыт» находятся: потребителей – физических лиц – 1 071 193, потребителей – юридических лиц – 17 510.

Одной из основных целей инвестиционной деятельности ПАО «Волгоградэнергосбыт» на ближайшие годы становится повышение стандартов качества обслуживания потребителей, развитие информационных технологий.

2. Обоснование реализации инвестиционной программы

Реструктуризация транспортных средств предприятия подразумевает модернизацию с целью повышения их эффективности работы и производительности. В ходе чего достигается улучшение технико-экономических показателей основных фондов, снижение удельных затрат, повышение надежности и ремонтопригодности. Обычно за счет модернизации обеспечивается замена физически изношенных фондов, не соответствующих требуемому уровню технологического процесса. Рассматривая транспортные средства как одну из основных частей предприятия, стоит отметить, что они являются одними из самых ресурсоемких единиц предприятия. Транспортные средства оказывают значительное воздействие на окружающую среду на протяжении всего своего жизненного цикла, включая этапы использования и обслуживания. Принимая решение о сроке замены транспортного средства, чаще всего руководствуются экономическими показателями, однако определение оптимального срока службы транспортного средства представляет собой сложную задачу распределения ресурсов, как для производителей, так и для потребителей. Своевременная замена транспортного средства позволит сократить данную статью расходов. Так как на перечисленных транспортных средствах необходимо произвести замену основных компонентов (двигателя, трансмиссии) для устранения незапланированных отказов агрегатов и узлов, которые могут повлиять на вывод транспортного средства из эксплуатации.

Главное преимущество собственных зданий — это возможность работать, не думая о том, что арендодатель увеличит плату или расторгнет договор в одностороннем порядке.

3. Задача и результат реализации инвестиционной программы

Задачей данного инвестиционного проекта является обновление изношенного автотранспорта, приобретение зданий, замена сетевых коммутаторов.

Замена изношенного автотранспорта исключит:

- Поломки и необходимость регулярного ремонта. Проблемы с механикой, электроникой которые требуют немалых затрат для устранения неисправностей возникающих в период эксплуатации.

- Увеличение расхода топлива. Приобретение новых автомобилей поможет экономить на бензине и ГСМ, снизит вредное воздействие на окружающую среду.

Приобретение здания исключит риски:

- Не обоснованного поднятия арендной платы арендодателем;

- Владелец запланирует открыть в этом помещении свой собственный бизнес, выставив арендаторов на улицу.

Если консенсуса не достичь, то придется искать новое помещение. А это грозит уменьшением сбора платежей, ведь понадобится время для того что бы потребители привыкли к новому  местоположению. Плюс расходы адаптации, отделочные работы на транспортировку мебели и техники. Покупая недвижимость, мы снимаем с себя подобные риски.

Замена сетевых коммутаторов позволит:

Не только уменьшить чрезмерную нагрузку на морально устаревшее оборудование, которое может привести к выходу устройства из строя но и увеличению пропускной способности за счет вновь приобретаемого оборудования.

4. Расчет стоимости реализации инвестиционного проекта О_ВЭС_01

В рамках реализации инвестиционной программы запланирована замена серверного оборудования  в 2026 году и 2027 году.

Эксплуатируемые центральные сетевые коммутаторы Dlink DGS-3620 (инв.№ 11409559046, 11409559025, приобретены в 2015г.) не справляются с нагрузкой – в последнее время наблюдается около 90% загрузка, причем в штатных режимах. Кроме того, отсутствуют 10GBE порты для подключения интернет-шлюза UserGate.

Стоимость единицы сетевых коммутаторов в 2024 году указана в коммерческом предложении Приложение №6.

Для модернизации сети необходимо приобрети следующее оборудование:

2 коммутатора ДатаРу КС-9300 48 1GBE портов – 2 штуки по 2160 тыс. руб. с НДС. (в ценах 2024г)

2 коммутатора ДатаРу КС-9500 24 порта 25GBE – 2 штуки по 3702 тыс. руб. с НДС. (в ценах 2024г)

Планируется  покупка по одной единице в 2026 году и по одной единице в 2027 году.

Расчет стоимости покупки с учетом дефлятора указан в таблице

| Модель | 2024 г. | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена ед., руб. с НДС | Дефлятор, % | Цена ед., руб. с НДС | Дефлятор, % | Цена ед., руб. с НДС | Дефлятор, % | Цена ед., руб. с НДС |
| Коммутатор ДатаРу КС-9300 48 1GBE портов | 3 702 000,00 | 104,8 | 3 879 696,00 | 104,6 | 4 058 162,02 | 104,6 | 4 244 837,47 |
| Коммутатор ДатаРу КС-9500 24 порта 25GBE | 2 160 000,00 | 104,8 | 2 263 680,00 | 104,6 | 2 367 809,28 | 104,6 | 2 476 728,51 |
| Итого, руб. с НДС: |  |  |  |  | 6 425 971,30 |  | 6 721 565,98 |

5. Расчет стоимости реализации инвестиционного проекта О_ВЭС_02

В рамках реализации инвестиционной программы запланировано приобретение арендуемого здания в собственность ПАО «Волгоградэнергосбыт» в 2025 году по адресу: г. Волгоград, ул. Таращанцев, 19. площадью 229,7 кв. м. Приобретение указанного помещения позволит сэкономить на ремонте, адаптации и транспортировке мебели и техники.

Предлагаемый в свободном рынке аналогичный объект, представлен на «авито» из расчета 65 тыс. руб. без НДС за 1 кв. м., т.к. продавец применяет УСН. Данный объект находится в территориальной близости к планируемому к приобретению здания. При расчете стоимости объекта недвижимости с учетом прогнозного дефлятора в 2025 году на уровне 104,8 % в год, стоимость квадратного метра составит 68,12 тыс. руб. без НДС. Стоимость объекта составит 15 647,16 тыс. руб. без НДС.

В рамках реализации инвестиционной программы запланировано приобретение здания в собственность ПАО «Волгоградэнергосбыт» в 2027 году, взамен арендуемого по адресу: г р.п. Светлый Яр, МКР. 1, дом 18, пом. 46. Ориентировочная площадью приобретаемого помещения должна составлять не менее 145,10 кв. м. для размещения сотрудников и возможности приема потребителей.

Предлагаемый в свободном рынке аналогичный объект, представлен на «авито» из расчета 31,01 тыс. руб. без НДС за 1 кв. м., т.к. продавец применяет УСН. Данный объект находится в территориальной близости арендуемому зданию.

При расчете стоимости объекта недвижимости с учетом прогнозный дефлятор в 2025 - 2027 годах на уровне 104,8 %; 104,6 %; 104,6 % соответственно, стоимость квадратного метра составит 35,56 тыс. руб. без НДС. Стоимость объекта составит 5 159,76 тыс. руб. без НДС.

6. Расчет стоимости реализации инвестиционного проекта О_ВЭС_03

Стоимость единицы автотранспорта в 2024 году указана в коммерческих предложениях Приложение №4 и Приложение №5.

В рамках реализации инвестиционной программы запланирована замена автотранспорта указанного в перечне Приложение №1 в 2025 году (таблица №1).

Таблица №1.

| Модель | 2024 г. | 2025 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стоимость единицы, руб. с НДС | Дефлятор, % | Стоимость единицы, руб. с НДС | Количество, шт. | Итого, руб. с НДС |
| LADA Niva Travel 5 дв. | 1 424 800,00 | 104,8 | 1 493 190,40 | 9 | 13 438 713,60 |
| LADA Vesta | 1 678 800,00 | 104,8 | 1 759 382,40 | 1 | 1 759 382,40 |
| Итого: |  |  |  | 10 | 15 198 096,00 |

Примечание: при расчете учтен прогнозный дефлятор на уровне 104,8 % в год.

В рамках реализации инвестиционной программы запланирована замена автотранспорта указанного в перечне Приложение №2 в 2026 году (таблица №2).

Таблица №2.

| Модель | 2025 г. | 2026 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стоимость единицы, руб. с НДС | Дефлятор, % | Стоимость единицы, руб. с НДС | Количество, шт. | Итого, руб. с НДС |
| LADA Niva Travel 5 дв. | 1 493 190,40 | 104,6 | 1 561 877,16 | 10,00 | 15 618 771,60 |

Примечание: при расчете учтен прогнозный дефлятор на уровне 104,6 % в год.

В рамках реализации инвестиционной программы запланирована замена автотранспорта указанного в перечне Приложение №3 в 2027 году (таблица №3).

Таблица №3.

| Модель | 2026 г. | 2027 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стоимость единицы, руб. с НДС | Дефлятор, % | Стоимость единицы, руб. с НДС | Количество, шт. | Итого, руб. с НДС |
| LADA Niva Travel 5 дв. | 1 561 877,16 | 104,6 | 1 633 723,51 | 10,00 | 16 337 235,10 |

Примечание: при расчете учтен прогнозный дефлятор на уровне 104,6 % в год.